**附件1：**

**投标人须知前附表**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内 容** |
| 1 | 项目名称：霍邱县第二人民医院污水处理设备用房电缆更换工程采购项目项目编号：HQEY-2023ZW0809 |
| 2 | 采购人：霍邱县第二人民医院 地址：霍邱县城关镇蓼南路 |
| 3 | 招标方式：院网招标开标时间：2023年8月14日10:00开标地点：住院部大楼十六楼小会议室 |
| 4 | 投标文件所需份数：1份，正本壹份； |
| 5 | 签订合同时间及地点：公告结束，中标人应在3个工作日内自行到医院拿取中标通知书，并签订合同。 |
| 6 | 安装地点：霍邱县第二人民医院污水处理中心 |
| 7 | 安装时效：合同签订后7个日历天内安装调试完成 |
| 8 | 付款方式：验收后经审计公司审计后付总款的95%，余5%质保期满后一次性无息付清。 |
| 9 | 评标方法：完全符合条件最低价中标法，出现报价相同，由评委会随机抽选。 |
| 10 | 质量保修期：一年 |
| 11 | 现场勘察：由投标人自行勘察现场，如有疑问可向院总务科咨询。 |
| 12 | 其他：1、本项目为包干项目，因中标方勘察不到位造成的错报、漏报项目均由中标方自行负责。2、本项目分两步进行验收，材料进场后携带相关证明材料（包括但不限于采购发票、清单，质量检测报告、CCC认证证书，施工人员证书等）通知招标人进行初步进场验收，甲方签字确认后进行施工，当安装调试完成后试运行一周后进行功能性验收（终验）。 |
| 13 | 为提高院网采购效率，投标人不足三家的，评委会可现场决定是否采用竞争性谈判或单一来源方式采购 |