**附件1：**

**投标人须知前附表**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内 容** |
| 1 | 项目名称：霍邱县第二人民医院污水处理地下管道维修及门诊楼西路面增加雨水井工程院网采购项目  项目编号：HQEY-2024ZW1106 |
| 2 | 采购人：霍邱县第二人民医院  地址：霍邱县城关镇蓼南路 |
| 3 | 招标方式：院网招标  开标时间：2024年11月21日10:00  开标地点：住院部大楼十六楼小会议室 |
| 4 | 投标文件所需份数：叁份，正本壹份；副本贰份 |
| 5 | 本项目分为两个施工地点：1：院污水处理系统地下排污管道开挖整修、2：门诊楼西侧路面增加雨水井3座。现场环境及工程量请投标人详细勘察后谨慎报价，附件中提供的工程量仅做参考，具体以实际勘察为准（施工区域内包含砖砌围墙、高压电缆、天然气管道、供水管道等基础设施），该项目为包干项目，施工安全和因勘察不到位而引起的错报、漏报项均由中标人自行负责。 |
| 6 | 签订合同时间及地点：公告结束，中标人应在3日内自行到医院拿取中标通知书，并签订合同。 |
| 7 | 施工地点：霍邱县第二人民医院 |
| 8 | 施工时效：合同签订后10个日历天内改造施工完成 |
| 9 | 服务保修期：质保期不低于壹年，质保期内如出现管道再次损坏或非异物导致的排水不畅，由中标人免费进行维修。 |
| 10 | 付款方式：经甲方验收后付合同额的97%，剩余3%质保期满后一次性无息付清。 |
| 11 | 评标方法：综合评估法，对投标报价、项目施工方案、安全保障措施方案、质量保修期及相关业绩等对招标文件的响应和满足程度等方面予以评价和比较后确定最终中标商。 |
| 12 | 其他要求：本次维修地上绿化树木移栽由中标人负责。 |
| 13 | 为提高院网采购效率，投标人不足三家的，评委会可现场决定是否采用竞争性谈判或单一来源方式采购 |